**KẾ HOẠCH TUẦN 27**

**TỪ NGÀY: 04/07 ĐẾN NGÀY: 08/07/2016**

**1.      BÁO CÁO TUẦN 26**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **DỰ ÁN** | **MỤC TIÊU** | **KẾT QUẢ** |
| 1 | Viettours | * Livechat * Bản đồ | * Hoàn thành Bản đồ |
| 2 | Website My Second Home | Hoàn thành | * Hoàn thành web * Đợi làm việc online nhưng KH chưa có thời gian |
| 3 | Web Xuân Mai | Hoàn thành | * Hoàn thành web * Đợi phản hồi từ khách hàng |

**2.      KẾ HOẠCH TUẦN 27**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **DỰ ÁN** | **MỤC TIÊU** | **GHI CHÚ** |
| 1 | Viettours | * Hoàn thành livechat * Fix lỗi, update các chức năng theo yêu cầu KH | Có note trong kế hoạch |
| 2 | Website My Second Home | -         Làm việc online với KH thống nhất các chỉnh sửa để nghiệm thu |  |
| 3 | Web Xuân Mai | -          Chờ phản hồi từ KH và chỉnh sửa theo yêu cầu |  |

**NGƯỜI BÁO CÁO**

**Võ Ái Duy**